Relatorio de Revisao Tecnica

Projeto CarneUp / Junior Prime Beef

Data: 29/04/2026

Objetivo: consolidar os principais erros identificados na revisao do codigo, com foco em banco de dados, integracao front/back, logica funcional e riscos para a operacao e para a pipeline.

# Resumo Executivo

A revisao encontrou quatro problemas principais. Dois deles sao de severidade alta e afetam diretamente a confiabilidade do ambiente e a aderencia do sistema ao fluxo real de uso.

| ID | Severidade | Area | Resumo |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | P1 | Banco / Flyway | Cadeia de migrations nao sobe banco novo do zero. |
| F2 | P1 | Frontend / Integracao | Telas principais ainda usam mock e nao persistem no backend. |
| F3 | P2 | Logica de Compra | Edicao usa id do item local como se fosse id do produto. |
| F4 | P2 | Teste / Onboarding | Teste do gerador de usuario ainda sugere nivel de acesso invalido. |

## F1 - Flyway nao consegue criar banco novo com a cadeia atual de migrations

| Severidade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivo | Source/Server/SpringBootApp/src/main/resources/migrations/V2_DATABASE-MODEL.sql:3-48 |

Impacto: Impede bootstrap limpo do ambiente e torna o deploy dependente de um banco legado ja existente.

Evidencia: A migration V2 volta a executar CREATE TABLE para entidades que ja existem em V1, como Produto, Categoria, Marca, Usuario, Compra e Venda.

Recomendacao: Reorganizar as migrations para que a sequencia completa consiga subir uma base vazia, ou consolidar um baseline novo e apos isso manter somente migrations incrementais.

## F2 - Frontend principal ainda nao usa dados reais do backend

| Severidade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivo | Source/Client/carneup-frontend/src/views/StockView.jsx:133-190 |

Impacto: Mesmo com login funcional, o usuario nao opera sobre o Postgres nem sobre os endpoints principais do sistema.

Evidencia: StockView, PurchaseView e DashboardView ainda usam mocks, console.log e alert em vez de chamadas HTTP para /products, /purchases e /sales.

Recomendacao: Criar camada de servicos para estoque, compras e vendas, substituir mocks locais por respostas reais da API e tratar loading, erro e persistencia.

## F3 - Fluxo de edicao de compra usa id incorreto

| Severidade | P2 |
| --- | --- |
| Arquivo | Source/Client/carneup-frontend/src/views/PurchaseView.jsx:41-63 |

Impacto: A edicao do item no carrinho nao reconstrói corretamente o formulario, comprometendo a manutencao da compra antes da gravacao.

Evidencia: O item local do carrinho recebe id baseado em Date.now(), mas esse valor depois e reutilizado como selectedProductId.

Recomendacao: Separar claramente itemId e productId dentro do carrinho, e reconstruir o estado do formulario com base no productId real do produto selecionado.

## F4 - Teste do gerador de usuario inicial esta desatualizado

| Severidade | P2 |
| --- | --- |
| Arquivo | Source/Server/SpringBootApp/src/test/java/com/example/SpringBootApp/utils/PasswordHashGeneratorTest.java:23-29 |

Impacto: Pode induzir o time a criar manualmente usuario com nivel de acesso invalido para o schema atual.

Evidencia: O utilitario principal imprime ADM, mas o teste auxiliar ainda imprime ADMIN.

Recomendacao: Atualizar o teste para refletir ADM e evitar ambiguidade no processo de onboarding tecnico.

# Conclusao

O projeto ja apresenta base funcional de autenticacao, testes de controller e pipeline inicial, mas ainda ha risco relevante para deploy limpo e para uso real do produto. O proximo ciclo de trabalho deve priorizar a consolidacao das migrations do banco e a integracao real das telas de estoque, compras e dashboard com os endpoints do backend.

Prioridade sugerida para o time:

Corrigir a estrategia de migrations para bootstrap de banco novo.

Integrar StockView, PurchaseView e DashboardView com o backend real.

Corrigir o fluxo de edicao de compras no frontend.

Atualizar o teste do gerador de usuario inicial para refletir ADM.